Documento de Planejamento e Acompanhamento
Data	Versao	Descricao	Autor
15/05/2016	1.0	Calculo de PF	Irvin
15/05/2016	2.0	Lista de Riscos	Irvin

Métrica de Ponto de Função(PF):

Domínio de Informação	Contagem		Simples	Médio	Complexo		Total
Entradas Externas		X	3	4	6	=
Saídas Externas		X	4	5	7	=
Consultas Externas		X	3	4	6	=
Arquivos Lógicos Internos		X	7	10	15	=
Arquivos de Interface Externos		X	5	7	10	=

FP = 24 x [ 0,65 + 0,01 x ∑ (Fi) ]
Fi = 30
FP = 24 x [0,65 + 0,01x30]
FP= 22,8 ~ 23.

Estimativa:
Esforço → 5FPs/mes
Prazo →
Custo →

Analista de Sistemas no CPqD → Salario = 4500

Lista de Riscos:

Riscos de projeto -
→ Prazo 1.0
→ Desenvolvedor voluvel 2.0
→ Bibliotecas 3.0

Riscos de Negocio:
→ Concorrencia 4.0

Formularios de Risco:

ID → 1.0 Data → 15/05/2016 Probabilidade → Ocasional Impacto→ Moderado / Descrição: O projeto deve ser entregue até a data limite 18 de Maio de 2016 / Mitigação: Tarefas bem distribuídas com boa margem de tempo entre elas. / Plano de Contingência: Redução do custo final do projeto como forma de amenizar o atraso na entrega. / Status: Controlado Autor → Irvin

ID → 2.0 Data → 15/05/2016 Probabilidade → Remoto Impacto→ Alto / Descrição: Desenvolvedor voluvel, pode ser desligado ou optar por sair da empresa / Mitigação: Fechamento de contrato para terminar o projeto / Plano de Contingência: / Status: Controlado Autor → Irvin

ID → 3.0 Data → 15/05/2016 Probabilidade → Ocasional Impacto→ Alto / Descrição: Para a utilizacao do sistema, é necessario a instalacao de 2 bibliotecas de python, caso usuario não tenha permissao de instalacao não será possível uso do Fapi Analyzer / Mitigação: Pode ser adicionado as bibliotecas no binario para utilizacao / Plano de Contingência: / Status: Controlado Autor → Irvin

ID → 4.0 Data → 15/05/2016 Probabilidade → Ocasional Impacto→ Moderado / Descrição: Falta de Concorrencia. Por ser pioneiro, o sistema pode não agradar o usuario pois já estão acostumados com a não utilizacao de mais um software / Mitigação: Tentar da melhor forma agradar o maior numero de usuarios para que a aceitacao no mercado seja boa. / Plano de Contingência: / Status: Controlado Autor → Irvin